Załącznik do Uchwały Nr 53 /562 /08 /III

Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 16 października 2008 r.

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

| Lp. | Nazwa projektu | Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) | Zakładany poziom dofinansowania z EFRR (mln euro) | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Instytucja odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Projekty duże |  |  |  |  |  |  |
| Oś priorytetowa 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 1 | Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury | 74,00 | 37,00 (50%) | 2007-2010 | obszar wiejski | Samorząd Województwa |
| Projekty indywidualne |  |  |  |  |  |  |
| Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 2 | Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: I – Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach II – Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach | 25,00 15,00 10,00 | 25,00 100% 15,00 (100%) 10,00 (100%) | 2009-2012 | obszar miejski, obszar wiejski | Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie |
| 3 | Rozbudowa Techno – Parku w Ełku | 3,00 | 2,55 (85%) | 2010-2011 | obszar miejski | Miasto Ełk |
| Oś priorytetowa 2 „Turystyka” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie | 18,80 | 13,10 (85%) | 2008-2010 | obszar miejski | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie |
| 5 | Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego | 19,70 | 8,37 (Założono, że występuje pomoc publiczna, dlatego też poziom dofinansowania wynosi 50% wartości projektu, w tym 85% EFRR) | 2008-2010 | obszar miejski | Miasto Olsztyn |
| 6 | Termy Warmińskie | 35,00 | 14,87 (Założono, że występuje pomoc publiczna, dlatego też poziom dofinansowania wynosi 50% wartości projektu, w tym 85% EFRR) | 2009-2012 | obszar miejski | Powiat Lidzbarski |
| 7 | Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich | 8,66 | 5,66 (85%) | 2008-2010 | obszar wiejski | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie |
| Oś priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 8 | Program pn. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w: Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie | 12,60 3,94 3,94 1,57 3,15 | 10,71 (85%) 3,35 (85%) 3,35 (85%) 1,33 (85%) 2,68 (85%) | 2008-2010 | obszar miejski | Koordynator Programu: Samorząd Województwa Beneficjenci: Miasto Ełk Powiat Szczycieński Miasto Elbląg Miasto Olsztyn |
| Oś priorytetowa 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 9 | Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo - zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego | 74,71 | 59,77 (80%) | 2011 - 2013 | obszar miejski, obszar wiejski | Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olszynie |
| 10 | Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego | 88,23 | 70,58 (80%) | 2011 - 2013 | obszar miejski, obszar wiejski | Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olszynie |
| Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 11 | Program pn. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego | 8,08 | 6,46 (80%) | 2008-2011 | obszar miejski, obszar wiejski | Koordynator Programu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich w Szczytnie Beneficjenci: Gmina Zalewo, Gmina Miejska Iława, Gmina Iława, Gmina Orzysz, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mikołajki, Gmina Pisz, Gmina Węgorzewo, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, |
| 12 | Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami | 9,20 | 7,36 (80%) | 2009-2011 | obszar miejski, obszar wiejski | Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku |
| 13 | Program pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich | 40,48 | 32,38 (80%) | 2008-2012 | obszar miejski, obszar wiejski | Koordynator Programu: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku Beneficjenci: Gmina Biała Piska Gmina Gołdap Gmina Mikołajki Gmina Dźwierzuty Gmina Piecki Gmina Pozezdrze Gmina Sorkwity Gmina Stare Juchy Gmina Świętajno Gmina Ryn Gmina Ruciane – Nida Gmina Wydminy |
| Oś priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim | 5,00 | 4,25 (85%) | 2010-2012 | obszar miejski, obszar wiejski | Samorząd Województwa |
| 15 | Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu | 11,00 | 9,35 (85%) | 2009-2010 | obszar miejski | Miasto Elbląg |
| Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego |  |  |  |  |  |  |
| Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, 6 „Środowisko przyrodnicze” |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 16 | Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” | 70,00 | 59,50 (85%) | 2007-2013 | obszar miejski, obszar wiejski | Koordynator Programu: Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie |
| Ogółem: |  | 503,46 | 366,91 |  |  |  |