S P R A W O Z D A N I E

z    r e a l i z a c j i    z a d a ń   i n w e s t y c y j n y c h   w  2007 r.

- PRACE  REMONTOWE, KONSERWATORSKIE  I  MODERNIZACYJNE :

A. Realizowane z dotacji w wysokości 379.000,- zł.  z Urzędu Marszałkowskiego:

1.Dokonanie końcowego rozliczenia prac dodatkowych podczas realizacji

Magazynu Solnego:

- koszt – 119.560,-zł.

- Realizacja podziemnego kanału przejścia instalacji teletechnicznej,

łączącej Zamek z budynkiem administracyjnym i Magazynem Solnym:

- koszt wykonania - 34.910,95 zł.,

w tym:

a/ wykonanie przyłączy elektrycznych i teletechnicznych:

koszt  –   27.450,-zł.

b/ wykonanie połączeń  światłowodowych:

koszt     – 7.460,95 zł.

- Wykonanie prac konserwatorskich 3 okien w krużganku (kontynuacja

prac z 2006 r.) :

-  koszt  wykonania  - 18.000,-zł.

- Zlecenie programu prac konserwatorskich, a następnie realizacja

konserwacji sklepień i ścian najniższej piwnicy w skrzydle północnym

Zamku:

- koszt  wykonania    - 18.483,20,-zł.

- Wykonanie inwentaryzacji i projektu zejścia do piwnic skrzydła

północnego:

- koszt wykonania      – 1.220,-zł.

- Realizacja prac remontowo-konserwatorskich 2 kominów na barokowym skrzydle Zamku:

-  koszt                      -  5.760,-zł.

- Wykonanie projektu remontu elewacji wschodniej budynku administracyjnego usytuowanego na murze obronnym, nad amfiteatrem oraz realizacja tego programu wraz z wymianą zniszczonej stolarki okiennej:

-  koszt  elewacji                              - 13.100,-zł,

- koszt wymiany stolarki okiennej   - 15.900,- zł.

- Wykonanie okiennic do okien Magazynu Solnego celem zabezpieczenia dewastowanych okien z szybami witrażowymi:

- koszt  – 8.052,-zł.

- Wykonanie fragmentu dodatkowego podestu drewnianego  w Magazynie Solnym, pozwalającego na lepsze korzystanie z parterowej części obiektu:

- koszt  - 13.908,-zł

- Wykonanie 3 okien w tzw.”małym szczycie” północnego skrzydła Zamku

- koszt   – 1.830,-zł.

- Zlecenie i realizacja opracowania; „Koncepcja architektoniczna zmian funkcjonalnych  MWiM w Olsztynie:

-  koszt                  – 30.012,-zł.

-  dane wynikające z koncepcji zostaną wykorzystane do opracowania

wniosku o przyznanie środków z funduszu „Infrastruktura i

Środowisko” na prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie

olsztyńskiego zamku oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

- Likwidacja  przecieku instalacji wodno-kanalizacyjnej w skrzydle

barokowym Zamku:

-  koszt      – 2.647,89 zł.

- Rozbudowa systemu monitoringu  telewizyjnego Zamku o 3 kamery:

-  koszt      – 5.490,-zł.

- Wykonanie instalacji systemu ostrzegania p.poż. w budynku administracyjnym w Olsztynie:

- koszt     – 9.859,10 zł.

- Wykonanie instalacji systemu antywłamaniowego w budynku administracyjnym w Olsztynie:

- koszt    – 9.479,40  zł.

- Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w skrzydle południowym Zamku:

- koszt wraz z nadzorem na realizacją     – 24.440,-zł.

- realizacja tego zadania poprawia stan części instalacji elektrycznej Zamku i dostosowuje jej parametry do obowiązujących norm i przepisów p.poż.

- Realizacja  I fazy opracowania Studium wykonalności w zakresie realizacji prac remontowo-modernizacyjnych i konserwatorskich Zamku (przez PROGRES):

-  koszt       – 17.080,-zł.

- jej ukończenie pozwoli na opracowanie i złożenie wniosku o środki z funduszu ”Infrastruktura i Środowisko”.

- Zakupy materiałów na potrzeby prac konserwatorskich w Zamku:

-  koszt       – 3.083,76,-zł.

- Zakup materiałów i armatury do remontu pomieszczeń sanitarnych Zamku:

- koszt      – 17.043,-zł.

  - realizacja prac w 2008 r. poprawi stan i estetykę pomieszczeń sanitarnych.

- Wynajęcie rusztowań do  remontu kominów:

- koszt        -  1.140,70 zł.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego:

- koszt        - 6.500,- zł.

- Inwentaryzacja architektoniczna:

- koszt         - 1.500,- zł.

B. Realizowane z dotacji MKiDzN:

Opracowanie projektu remontu dachów kościoła poewangelickiego w

Barczewie oraz wykonanie tego remontu:

1/ realizacja z dotacji MKiDzN – 300.000,-zł. oraz dotacji Urzędu

Marszałkowskiego – 52.235,-zł.

2/ całkowity koszt realizacji – 352.235,-zł.

Realizacja tego zadania pozwoliła na gruntowne zabezpieczenie substancji tego obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych.

C. Realizowanych z dotacji w wysokości 230.000,-zł. z Urzędu Miasta w Olsztynie:

Realizacja prac związanych z konserwacją i wzmocnieniem fragmentu południowo-wschodniego  odcinka murów obronnych Zamku, znajdującego się bezpośrednio przy remontowanym Amfiteatrze miejskim:

- koszt    - 223.742,35 zł.

- wykonanie wg. projektu przekazanego przez Miejskiego Konserwatora

Zabytków  w Olsztynie przez firmę: STIUK.

Wykonanie tego zadania zapobiegło dalszej degradacji muru obronnego,

poprawiło estetykę otoczenia, zabezpieczyło podstawę, na której stoi budynek

administracyjny Muzeum.

- ZAKUPY  WYPOSAŻENIA :

Realizowano z dotacji  otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel w wysokości – 210.000,-zł.

Wykorzystano środki na :

  - Zakup samochodu osobowego Renault Trafic – bus 8 osobowy

-  koszt  - 140.676,-zł.

  - Zakup i wymianę centrali telefonicznej w Zamku w Olsztynie:

    - koszt – 38.979,-zł.

Nie wykorzystano w całości przyznanej dotacji ze względu na

uzyskanie w postępowaniach korzystniejszych cen zakupu, niż

szacowano.

Złożony wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie zaoszczędzonej

kwoty w wysokości 30.345,- zł. na inny cel – nie uzyskał akceptacji.

- REALIZACJA  ZADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  INWESTYCJĄ  DOTYCZĄCĄ NOWEGO  ZAGOSPODAROWANIA  PÓL  GRUNWALDU :

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel w wysokości

1.000.000,- zł.

Wykorzystano środki na:

Opracowanie dokumentacji projektowej:   „Grunwald-zespół działań

Inwestycyjno – remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z

kompleksowym zagospodarowaniem pól grunwaldzkich” :

1/ koszt prac projektowych                                 -   950.000,zł.

2/ koszt prac konsultingowych                           -      50.000,-zł.

3/ uzyskano:

a/ komplet dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

b/ pozwolenie na budowę,

c/ studium wykonalności projektu oraz wniosek o środki  UE,

jest w końcowej fazie opracowania.