Sprawozdanie roczne z realizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

1. Informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: Konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie |
|  | Okres programowania: 2007-2013 |
|  | Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 |
|  | Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Rok sprawozdawczy: 2007 |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący |

2 . Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2. 1. Realizacja i analiza postępów

- Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 0,8 | - | - | 2,6 |  | - | 2,6 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 19 709 zł (2005r.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 709 zł (2005r.) |
| 2. Zmiana poziomu PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE-27 | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 39,4 (2004r.) | - | - | Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy | - | - | Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy | - | - | 39,4 (2004r.) |
| 3.Wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 2 200 | - | - | 4 300 | - | - | 4 300 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4. Wpływ realizacji programu na liczbę brutto utworzonych miejsc pracy (tys. szt.) w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 880 | - | - | 4 710 | - | - | 4 710 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 406,1 (2006r.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,1 (2006r.) |
| kobiety | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 440 | - | - | 2 355 | - | - | 2 355 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 188,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,8 |
| mężczyźni | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 440 | - | - | 2 355 | - | - | 2 355 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 217,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,3 |

- Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) - w danym roku oraz narastająco2) 3)  1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania

|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do IZ4) | Odpowiadający wkład publiczny | Wydatki prywatne5) | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 5) | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa nr 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 2: TURYSTYKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 3: INFRSTRUKTURA SPOŁECZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 6: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 7: INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ·Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod * Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod * Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod * Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod * Klasyfikacja 5 Lokalizacja | Wartość (euro) ** |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ogółem |  |  |  |  | 0,00 |

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

- Pomoc w podziale na grupy docelowe

Nie ma zastosowania

- Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

- Analiza jakościowa

W II półroczu 2007r. realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 miała charakter przygotowawczy polegający na zapewnieniu zaplecza organizacyjnego oraz merytorycznego do sprawnego 
i efektywnego wykorzystania alokowanych środków. Postęp w realizacji wskaźników fizycznych i finansowych w Programie uwarunkowany jest  rozpoczęciem naborów wniosków o dofinansowanie, co skutkuje dokonaniem wyboru projektów, podpisaniem umów o dofinansowanie i wydaniem decyzji o dofinansowanie. Pomiar i analiza stopnia osiągnięcia wskaźników będą mogły być agregowane dopiero z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia naborów projektów i ich realizacji przez beneficjentów.

Z uwagi na trwające prace nad dokumentami programowymi, oraz pozostałymi czynnikami warunkującymi uruchomienie naborów projektów, rozpoczęcie fizyczne i finansowe wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nastąpi w pierwszym kwartale 2008r. zgodnie z harmonogramem ogólnego ogłaszania konkursów na 2008r. Według przyjętego założenia, w roku 2008 ogłoszone zostanie 29 konkursów w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone z dniem 29 lutego 2008r

Pomimo braku możliwości ogłoszenia konkursów przez IZ RPO WiM  wynikającym z z późnego zatwierdzenia Programu oraz braku zatwierdzonych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i aktów prawnych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w 2007r. podjęte zostały przez IZ RPO WiM prace przygotowawcze nad dokumentacją, warunkującą uruchomienie naboru projektów, w tym:

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – w 2007r. powołano grupy robocze w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do spraw związanych z przygotowaniem zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu umożliwiając publiczną dyskusję nad zapisami.

- Kryteria oceny projektów – kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów zostały opracowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opracowanie wag oraz szczegółowy opis kryteriów zostały sporządzone przez firmę zewnętrzną. Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM na I Posiedzeniu na początku 2008r.

- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli – w 2007r. został opracowany projekt OSZiK, który poddano ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po uwzględnieniu uwag przez IZ RPO WiM MRR przekazało projekt w.w dokumentu do Instytucji Certyfikującej, w chwili obecnej IZ RPO czeka na zatwierdzenie OSZiK przez IC.

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie: kwalifikowalności wydatków, zabezpieczeń, studiów wykonalności – w 2007r. IZ RPO WiM podjęła kroki mające na celu przygotowanie w.w dokumentów zlecając opracowanie ich firmie zewnętrznej

- Wzór wniosku o dofinansowanie oraz projekt listy załączników do wniosku – w 2007r. IZ RPO WiM rozpoczęła pracę nad wzorem wniosku o dofinansowanie oraz projektem załączników do wniosku, zaplanowano, że ww. dokumenty zostaną przyjęte przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już na początku 2008r.

- Wzór umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – w 2007r. IZ RPO WiM rozpoczęła pracę nad wzorem umowy o dofinansowanie, zaplanowano, że przedmiotowy dokument zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już na początku 2008r.

Ponadto w dniu 31 października 2007r. Uchwałą nr 58/344/07/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołany został Pre-Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, który następnie 27 grudnia 2007r. Uchwałą Nr 70/394/07/III  został przekształcony w Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący RPO WiM został powołany w oparciu o zasadę partnerstwa zapewniając uczestnictwo strony rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym i gospodarczym, w tym zajmującym się zagadnieniami równości szans kobiet i mężczyzn. W 2007 r. IZ RPO WiM wyłoniła również Instytucję Pośredniczącą. W dniu 19 marca 2007r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał powierzenia Osi Środowisko Przyrodnicze Uchwałą Nr 14/99/07/III Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –2013 są kierunkowo zgodne z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie,  a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów NSRO. Uwzględniając wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz wielkość środków finansowych na wydatki w kategoriach lizbońskich stanowią odpowiedź na Strategiczne Wytyczne Wspólnoty oraz założenia Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji SL.

Odnowiona Strategia Lizbońska skupia się na wzroście gospodarczym i  zatrudnieniu. W tym zakresie określono trzy główne priorytety Lizbońskiego Programu Działań:

- wiedza i innowacja na rzecz wzrostu gospodarczego

- Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy

- tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

Jako priorytetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 są elementy wzmacniające przede wszystkim potencjał rozwojowy województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność, prowadzące do zmian w strukturze gospodarki, tj. wzrostu udziału sektora usług rynkowych i przemysłu, a także zwiększające udział województwa w nowoczesnych sieciach (komunikacyjnych, teleinformatycznych, infrastrukturalnych, środowiska przyrodniczego). Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych

Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

Cel 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.

Cel 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia

Cel 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Kierując się wagą poszczególnych zagadnień dla rozwoju gospodarki Warmii i Mazur, wzrostu jej konkurencyjności i - 
w konsekwencji – zmniejszeniu stopy bezrobocia w regionie wyznaczono osie priorytetowe programu. Znalazło to odbicie 
w preliminowaniu wielkości środków kierowanych na konkretne zagadnienia. Największe środki finansowe pokierowane będą na przedsiębiorczość i infrastrukturę transportową, a stosunkowo niewielkie – na sprawy infrastruktury społecznej. Taki sposób wspierania projektów pozwoli na osiągnięcie poprawy konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego, przyczyniając się także do poprawy i unowocześnienia struktury gospodarki, wzrostu liczby miejsc pracy i zwiększenia zamożności społeczeństwa.

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego przyczynić się powinna nie tylko do poprawy sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego i jego lokaty na mapie gospodarczej Polski, ale także do wzmocnienia pozycji naszego kraju w całej Unii Europejskiej. Ponadto, zgodnie z art.11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przy realizacji RPO Warmia i Mazury przestrzegana jest zasada partnerstwa na każdym etapie realizacji Programu. W ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 partnerstwo odnosi się  do współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i władzami lokalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerami zajmującymi się zagadnieniami środowiska przyrodniczego oraz partnerami odpowiedzialnymi za wspieranie równości mężczyzn i kobiet. Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury zapewni, że partnerstwo opierać się będzie na poszanowaniu uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych zainteresowanych instytucji. Na etapie realizacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podstawowym przejawem partnerstwa jest powołanie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w którego w skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Przy powoływaniu Komitetu Instytucja Zarządzająca dążyła do zrównoważonego udziału przedstawicieli poszczególnych grup, którzy jednocześnie będą w stanie utrzymać najwyższą efektywność pracy. Na etapie monitorowania zasada partnerstwa realizowana jest poprzez przekazywanie 
i upowszechnianie informacji na temat wyników wdrażania programu oraz dyskusję nad rezultatami jego ewaluacji.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w danym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, zasady zgodności 
z polityką ochrony środowiska, zasady zgodności z polityką równych szans ani z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Zadania Instytucji Zarządzającej w ramach RPO WiM zostały powierzone komórkom umiejscowionym w strukturze kilku departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym najważniejsza rola koncentrować się będzie w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

Jednym z głównych czynników wpływających na opóźnienie w uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 był brak zatwierdzonych wytycznych ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego związanych z przygotowaniem i realizacją Programu, a także brak przyjęcia aktów prawnych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej.

Prace zmierzające do zatwierdzenia RPO WiM na lata 2007 – 2013 były prowadzone zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wszystkie założone terminy zostały zachowane i nie wystąpiły sytuacje zakłócające bądź opóźniające  zatwierdzenie Programu po stronie Instytucji Zarządzającej. Negocjacje RPO WiM na lata 2007 – 2013 prowadzone były od maja do września 2007 r., zgodnie z ustalonym z KE kalendarzem negocjacyjnym, który zakładał przeprowadzenie negocjacji wszystkich programów w dwóch turach, przy ograniczeniu, z uwagi na wielość programów, liczby oficjalnych spotkań negocjacyjnych do minimum i przenosząc dyskusję na poziom roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, co znacznie przyśpieszyło wyjaśnienie i rozwiązanie wielu problemów szczegółowych wskazanych 
w uwagach KE. Jednakże ze względu na fakt, że Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dopiero pod koniec roku sprawozdawczego w dniu 
14 listopada 2007r, niemożliwym było wcześniejsze ogłoszenie naboru projektów. Pomimo braku możliwości ogłoszenia konkursów przez IZ RPO WiM  wynikającym z późnego zatwierdzenia Programu oraz braku zatwierdzonych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i aktów prawnych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w 2007r. podjęte zostały prace przygotowawcze nad dokumentacją warunkującą uruchomienie naboru projektów, w tym nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, kryteriami oceny projektów,  Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli,  Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WiM w zakresie: kwalifikowalności wydatków, zabezpieczeń, studiów wykonalności, wzoru wniosku o dofinansowanie oraz projektu listy załączników do wniosku oraz wzoru umowy o dofinansowanie z Beneficjentem.

Ponadto w dniu 31 października 2007r. Uchwałą nr 58/344/07/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołany został Pre-Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, który następnie 27 grudnia 2007r. Uchwałą Nr 70/394/07/III  został przekształcony w Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący RPO WiM został powołany w oparciu o zasadę partnerstwa zapewniając uczestnictwo strony rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym i gospodarczym, w tym zajmującym się zagadnieniami równości szans kobiet 
i mężczyzn.

Czynnikiem mającym wpływ na opóźnienie realizacji Programu okazał się również brak odpowiedniej liczby pracowników, którzy będą zajmować się realizacją Programu. Niedostateczna wielkość budynku, w której znajduje się Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któremu to powierzono większą część zadań IZ RPO WiM, nie pozwoliła osiągnąć zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia w 2007r. Podjęte zostały jednakże działania mające na celu wynajem większego lokalu, dzięki czemu harmonogram zatrudnienia zostanie w pełni zrealizowany w 2008r.

Na opóźnienie realizacji Programu wpłynął również brak Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13). W dniu 6 grudnia 2007r. został przyjęty Plan wdrożenia KSI oraz zostali zgłoszeni do nadania uprawnień pierwsi użytkownicy, którym zapewniono jednocześnie dostęp do bazy szkoleniowej. Przed uruchomieniem KSI IZ RPO WiM rozpoczęła prace nad pierwszym modułem Lokalnego Systemu Informatycznego – Generator Wniosków MAKS, który został oddany do użytku już na początku 2008r. Późne uruchomienie KSI uniemożliwiło wcześniejsze rozpoczęcie prac nad Generatorem Wniosków, gdyż obydwa systemy powinny być spójne. Uruchomianie kolejnych modułów LSI zaplanowano przed rozpoczęciem kolejnych naborów wniosków do dofinansowania w ramach RPO WiM.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.5 Zasadnicze   modyfikacje   w   rozumieniu   art.   57   rozporządzenia   nr   1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT).

Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 są komplementarne do:

- działań w ramach PO Innowacyjna Gospodarka – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;

- działań w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej,

- działań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej – w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;

- działań transgranicznych i międzynarodowych w ramach programów EWT.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów PO Kapitał Ludzki, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 będzie, w synergiczny sposób z programami współfinansowanymi z EFRROW i EFR, wspierał wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów wiejskich 
i zależnych od rybactwa, takie jak np.

- rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

- rozwój infrastruktury społecznej,

- wspieranie przedsiębiorczości.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nie przewidziano natomiast realizacji zasady elastyczności (cross-financing).

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Monitoring Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w Programie oraz pełnej absorpcji alokowanych środków. Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy programu oraz odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości.

Za prawidłowy przebieg procesu monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odpowiada Biuro Monitoringu, które wyodrębniono w ramach Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan zatrudnienia w Biurze Monitoringu DZPRR wynosił w 2007r. 3 osoby, jednakże liczba pracowników zostanie zwiększona w 2008r., zgodnie z harmonogramem zatrudnienia, do 8 osób.

W dniu 31 października 2007r. Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 58/344/07/II powołany został Pre-Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, który następnie 
w dniu 27 grudnia 2007r. Uchwałą Zarządu Nr 70/394/07/III został przekształcony w Komitet Monitorujący. Biuro Monitoringu wraz z Komitetem Monitorującym RPO WiM prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji Programu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości z dnia 7 maja 2007r. IZ RPO WiM zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji Programu. IZ RPO zobowiązana jest do sporządzenia zbiorczych sprawozdań z realizacji całego Programu, natomiast Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia wyłoniona w 2008r. (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego) zobowiązane będą do przedkładania IZ RPO WiM sprawozdań z realizacji priorytetu/działania za dany okres sprawozdawczy.  IZ RPO WiM na podstawie danych dotyczących realizacji Programu oraz sprawozdań otrzymanych z IP oraz IPII sporządza zbiorcze sprawozdania z realizacji całego RPO WiM. Sprawozdania okresowe IZ RPO WiM składa do Instytucji Koordynującej RPO odpowiednio za półrocze danego roku kalendarzowego nie później niż po upływie 60 dni kalendarzowych, roczne za dany rok kalendarzowy nie później niż w ciągu 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, natomiast sprawozdanie końcowe za cały okres realizacji Programu nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku. Instytucja Koordynująca RPO przekazuje następnie zbiorcze sprawozdania i informacje do Instytucji Koordynującej NSRO. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Monitorującego RPO WiM a następnie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie roczne/końcowe zostaje przekazane do Komisji Europejskiej za pośrednictwem komputerowego systemu wymiany  danych SFC2007

Dodatkowo, w ramach systemu monitorowania RPO WiM, sporządzane są informacje miesięczne z postępów realizacji Programu. Do IZ RPO każdego miesiąca będą wpływały informacje miesięczne z IP oraz IP II, po czym utworzona zostanie zbiorcza informacja miesięczna z realizacji Programu. Biuro Monitoringu przekazuje informację miesięczną z realizacji Programu do IK RPO w terminie do 15 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja. Funkcję sprawozdania składanego przez Beneficjenta spełnia natomiast wniosek o płatność, w części dotyczącej postępu finansowego i rzeczowego z realizacji projektu. Obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa lub decyzja o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu, nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę podpisania umowy o dofinansowanie.

Biuro Monitoringu wykorzystuje dane uzyskane z wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowo-rzeczowego do przygotowania sprawozdań: okresowego, rocznego i końcowego. Sprawozdawczość i monitorowanie odbywa się terminowo przez cały okres programowania. Narzedziem pomocniczym w agregowaniu danych na potrzeby monitoringu będzie Krajowy System Informatyczny oraz utworzony na jego bazie Lokalny System Informatyczny.

W roku 2007 (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 19/112/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2007r.) w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 utworzona została również Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury umiejscowiona w Biurze Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykonuje ona zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W roku 2007 w Jednostce Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury zatrudnionych było 3 pracowników. W dniu 29 października 2007 r. Uchwałą nr 57/341/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania. Grupa została powołana w celu koordynacji procesu ewaluacji oraz wsparcia Jednostki Ewaluacyjnej podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacyjnego.

W dniu 18 grudnia 2007r. Uchwałami nr 68/387/07/III i nr 68/388/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przyjęte: Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Okresowy plan ewaluacji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Plan ewaluacji określa sposób organizacji procesu ewaluacji oraz ogólne kierunki działań w zakresie ewaluacji na poziomie RPO Warmia i Mazury w okresie programowania 2007–2013, natomiast Okresowy plan ewaluacji zawiera działania związane z ewaluacją RPO Warmia i Mazury planowane do realizacji w roku 2008. Na stronie internetowej RPO WiM  wyodrębniono zakładkę poświęconą ewaluacji, która stanowić będzie narzędzie Jednostki Ewaluacyjnej do upublicznienia wyników ewaluacji oraz rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat ewaluacji.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Priorytet 1

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr. 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 36 | - | - | 110 | - | - | 110 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa: (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 254 | - | - | 765 | - | - | 765 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikro | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 163 |  |  | 489 |  |  | 489 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Małe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 70 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnie | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 17 | - | - | 53 | - | - | 53 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duże | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 4 | - | - | 12 | - | - | 12 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym: - w przedsiębiorstwach innowacyjnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 34 | - | - | 112 | - | - | 112 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| liczba MŚP, które otrzymały wsparcie na promocję produktów i procesów przyjaznych środowisku, | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 26 | - | - | 78 | - | - | 78 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| liczba projektów BRT w MŚP | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przedsiębiorstwom (tys.zł) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 000 | - | - | 110 000 | - | - | 110 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 35 | - | - | 107 | - | - | 107 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 5 | - | - | 22 | - | - | 22 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) - z tego: dla kobiet, - z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 830 | - | - | 4150 | - | - | 4150 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 303 |
| z tego dla kobiet | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 415 | - | - | 2075 | - | - | 2075 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 796 |
| z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 415 | - | - | 2075 | - | - | 2075 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (mln euro) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Cel | - | - | - | 38 | - | - | 188 | - | - | 188 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OŚ PRIORYTETOWA nr.2 TURYSTYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu turystyki (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 18 | - | - | 74 | - | - | 74 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów turystycznych (hotelarsko – gastronomicznych) (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - | - | 13 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów kultury (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 16 | - | - | 422 | - | - | 422 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - z tego: dla kobiet | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 8 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel | - | - | - | 8 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OŚ PRIORYTETOWA nr. 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu edukacji (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 |  |  | 16 | - | - | 16 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 |  |  | 14 | - | - | 14 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego dostępnego w regionalnych i ponadlokalnych placówkach opieki zdrowotnej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 110 | - | - | 156 | - | - | 156 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba wspartych jednostek edukacyjnych; w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 | - | - | 16 | - | - | 16 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| szkół wyższych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 2 |  |  | 3 | - | - | 3 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkół kształcących na poziomie średnim (tj. licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne), | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 5 |  |  | 8 | - | - | 8 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| innych (nie sklasyfikowanych powyżej) (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 3 |  |  | 5 | - | - | 5 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba studentów korzystających z efektów projektów (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 2046 | - | - | 3 300 | - | - | 3 300 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel |  |  |  | 267 900 |  |  | 380 000 | - | - | 380 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OŚ PRIORYTETOWA nr.4 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJIA I REWITALIZACJIA MIAST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 17 | - | - | 84 | - | - | 84 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii (szt.) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 2 | - | - | 13 | - | - | 13 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 3. Liczba budynków poddanych rewitalizacji (szt.) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 19 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4. Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (szt.) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 9 | - | - | 42 | - | - | 42 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
| Wskaźnik rezultatu |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | - | - | - | 138 | - | - | 138 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| z tego: dla kobiet, | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| z tego: dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OŚ PRIORYTETOWA nr. 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu transportu (szt.) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 30 | - | - | 60 | - | - | 60 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Długość nowych dróg w tym: (km) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 7 | - | - | 28 | - | - | 28 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| wojewódzkich, | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 5 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| powiatowych, | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel | 0 | - | - | 5 | - | - | 21 | - | - | 21 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| gminnych | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| gminnych i powiatowych na terenach wiejskich | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 11 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. Długość zrekonstruowanych dróg w tym: (km) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 90 | - | - | 304 | - | - | 304 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| wojewódzkich, | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 51 | - | - | 230 | - | - | 230 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1 915 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| powiatowych, | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 37 | - | - | 62 | - | - | 62 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 7 044 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| gminnych | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 12 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1 948 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| gminnych i powiatowych na terenach wiejskich | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 13 | - | - | 33 | - | - | 33 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Długość nowych linii kolejowych (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 54 | - | - | 54 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liczba zakupionego taboru kolejowego (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Pojemność zakupionego taboru kolejowego (miejsca) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 720 | - | - | 720 | - | - | 720 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Długość nowej/ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 88 | - | - | 88 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.Długość przebudowanych, rozbudowanych dróg wodnych (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 20 | - | - | 64 | - | - | 64 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | zostanie oszacowany w 2008r | - | - | zostanie oszacowany w 2008r. | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | zostanie oszacowany w 2008r | - | - | zostanie oszacowany w 2008r. | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 3. Ruch lotniczy (ilość pasażerów odprawionych) (osoby) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 30 000 | - | - | 30 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Oś PRIORYTETOWA nr.6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 7 | - | - | 30 | - | - | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 4. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 27 | - | - | 110 | - | - | 110 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 90 | - | - | 390 | - | - | 390 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Wskaźniki rezultatu |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 5 | - | - | 19 | - | - | 19 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 8 | - | - | 40 | - | - | 40 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (tys. Osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 155 | - | - | 150 | - | - | 150 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Odpady wytworzone poddane odzyskowi % | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel |  | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów MW/h | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 15000 | - | - | 79 000 | - | - | 79 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OŚ PRIORYTETOWA nr.7 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym: (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 14 | - | - | 72 | - | - | 72 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z zakresu usług (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 12 | - | - | 69 | - | - | 69 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba nowych / zmodernizowanych PIAP (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 80 | - | - | 400 | - | - | 400 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki rezultatu |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 1. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym: (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 60 | - | - | 300 | - | - | 300 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z terenów wiejskich | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 14 | - | - | 70 | - | - | 70 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu w tym: (tys. szt) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 19 | - | - | 96,65 | - | - | 96,65 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gospodarstwa domowe (tys. szt) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 18 | - | - | 90 | - | - | 90 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 22,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| w tym z terenów wiejskich (tys. szt) | Realizacja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 4 | - | - | 20 | - | - | 20 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŚP (tys. szt) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 1,2 | - | - | 6,4 | - | - | 6,4 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkoły (tys. szt) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  | - | - | 0,05 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel |  |  |  | 90 |  |  | 450 | - | - | 450 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OŚ PRIORYTETOWA nr.8 POMOC TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.) | Realizacja | 74 | - | - |  | - | - |  | - | - | 74 |
|  | Cel |  | - | - | 170 | - | - | 190 | - | - | 190 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | 0 |
|  | Cel |  | - | - | 10 | - | - | 25 | - | - | 25 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.) | Realizacja | 45 | - | - |  | - | - |  | - | - | 0 |
|  | Cel |  | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 300 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) | Realizacja | 3 | - | - |  | - | - |  | - | - | 3 |
|  | Cel |  | - | - | 42 | - | - | 150 | - | - | 150 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) | Realizacja | 1 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Cel |  | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - | 20 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Wskaźniki rezultatu |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 1. Liczba przeszkolonych osób (osoba) | Realizacja | 95 | - | - |  | - | - |  | - | - | 95 |
|  | Cel |  | - | - | 3 500 | - | - | 4 500 | - | - | 4 500 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2. Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym % | Realizacja | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - | 0 |
|  | Cel |  | - | - | 70 | - | - | 87 | - | - | 87 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 3. Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt.inwestycji strukturalnych % | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 70 | - | - | 80 | - | - | 80 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |

- Analiza jakościowa

W 2007r. realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 miała charakter przygotowawczy polegający na zapewnieniu zaplecza organizacyjnego oraz merytorycznego do sprawnego i efektywnego wykorzystania alokowanych środków. Postęp w realizacji wskaźników fizycznych i finansowych w Programie uwarunkowany jest  rozpoczęciem naborów wniosków o dofinansowanie, co skutkuje dokonaniem wyboru projektów, podpisaniem umów o dofinansowanie i wydaniem decyzji o dofinansowaniu. Pomiar i analiza stopnia osiągnięcia wskaźników będą mogły być agregowane dopiero z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia naborów projektów i ich realizacji przez beneficjentów.

Z uwagi na trwające prace nad dokumentami programowymi, oraz pozostałymi czynnikami warunkującymi uruchomienie naborów projektów, rozpoczęcie fizyczne i finansowe wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nastąpi w pierwszym kwartale 2008r. zgodnie z harmonogramem ogólnego ogłaszania konkursów na 2008r.  Szerszy opis działań IZ RPO WiM poczynionych w celu rozpoczęcia naboru projektów został przedstawiony w punkcie ‘Analiza jakościowa’ na str.5-6.

Na etapie realizacji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 podstawowym przejawem partnerstwa jest powołanie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w którego w skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Przy powoływaniu Komitetu Instytucja Zarządzająca dążyła do zrównoważonego udziału przedstawicieli poszczególnych grup, którzy jednocześnie będą w stanie utrzymać najwyższą efektywność pracy. Na etapie monitorowania zasada partnerstwa realizowana jest poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji na temat wyników wdrażania programu oraz dyskusję nad rezultatami jego ewaluacji.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

3.1.2.1 Oś priorytetowa I Przedsiębiorczość

We wdrażaniu Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane 
z brakiem zatwierdzenia aktów prawnych oraz wytycznych potrzebnych do realizacji wszystkich priorytetów RPO Warmia 
i Mazury.

Dopiero pod koniec 2007 roku zostały zatwierdzone następujące rozporządzenia warunkujące rozpoczęcie wdrażania Osi priorytetowej Przedsiębiorczość:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1399),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …………. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt).

Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto znacznym utrudnieniem we wdrażaniu Osi priorytetowej Przedsiębiorczość była przeciągająca się procedura przetargowa na wyłonienie Instytucji Pośredniczącej II stopnia, co związane było z długim okresem przygotowywania dokumentacji przetargowej przez firmę zewnętrzną oraz licznymi poprawkami nanoszonymi na ww. dokumenty przez IZ (SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy z IP II). Jednakże już na początku 2008r. została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Warmińską Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie powierzenia części Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM, gdzie beneficjentami są wyłącznie przedsiębiorcy.

W 2007r. ze względu na niedostateczną wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Przedsiębiorczość.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej w departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego było zatrudnionych 6 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 9 osób.

3.1.2.2 Oś priorytetowa II Turystyka

We wdrażaniu Osi priorytetowej Turystyka RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane z brakiem zatwierdzonych dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego związanych z przygotowywaniem 
i realizacją Programu oraz późnego zatwierdzenia rozporządzeń regulujących zasady udzielania pomocy publicznej:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1399),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317);

Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto 2007r. ze względu na niedostateczną wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Turystyka.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej było zatrudnionych 6 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 9 osób.

3.1.2.3 Oś priorytetowa III Infrastruktura społeczna

We wdrażaniu Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane 
z brakiem zatwierdzonych dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego związanych 
z przygotowywaniem i realizacją Programu oraz późnego zatwierdzenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto 2007r. ze względu na niedostateczną wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Infrastruktura społeczna.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej było zatrudnionych 
5 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 7 osób.

3.1.2.4 Oś priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

We wdrażaniu Osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane z brakiem zatwierdzonych dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego warunkujących uruchomienie konkursów wszystkich osi priorytetowych oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, które do chwili obecnej nie weszło w życie. Kolejną kwestią wpływającą na wdrażanie Osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast było późne wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1399). Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów, w tym projekt wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto 2007r. ze względu na niedostateczna wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej było zatrudnionych 5 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 8 osób.

3.1.2.5 Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

We wdrażaniu Osi priorytetowej Infrastruktura  transportowa regionalna i lokalna RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane z brakiem zatwierdzonych dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego warunkujących uruchomienie konkursów wszystkich osi priorytetowych oraz brak następujących rozporządzeń:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …………. w sprawie udzielania pomocy na nabycie lub modernizację pasażerskiego taboru kolejowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …………. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …………… r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ………… w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt)

Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto 2007r. ze względu na niedostateczną wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej było zatrudnionych 6 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 8 osób.

3.1.2.6 Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze

We wdrażaniu Osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane 
z brakiem bądź późnym zatwierdzeniem dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego warunkujących uruchomienie konkursów wszystkich osi priorytetowych oraz brak następujących rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 193, poz.1399)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt)

Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

3.1.2.7 Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

We wdrażaniu Osi priorytetowej  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wystąpiły problemy związane z brakiem bądź późnym zatwierdzeniem dokumentów tj. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego warunkujących uruchomienie konkursów wszystkich osi priorytetowych oraz brak następujących rozporządzeń:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1399),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.(projekt)

Pomimo braku zatwierdzonych dokumentów znaczna część dokumentacji wymaganej przy określaniu zasad konkursów została przygotowana odpowiednio wcześniej przez pracowników IZ RPO WiM, co zostało opisane w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

Ponadto 2007r. ze względu na niedostateczną wielkość budynku nie osiągnięto zamierzonego celu w kwestii zatrudnienia przy wdrażaniu osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.  W 2007r. przy wdrażaniu ww. osi priorytetowej było zatrudnionych 5 osób, jednakże w 2008r. liczba ta zostanie zwiększona do 6 osób.

4. Duże projekty

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR.

Celem inwestycji jest poprawa zewnętrznej dostępności transportowej regionu poprzez utworzenie regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Niekorzystne warunki naturalne województwa są przyczyną wysokich kosztów prowadzenia inwestycji transportu lądowego, powodując konieczność rozwoju komunikacji lotniczej. Powstający port lotniczy jest jednym z podstawowych warunków przełamania peryferyzacji transportowej województwa warmińsko-mazurskiego i dalszego rozwoju gospodarczego regionu. W danym okresie sprawozdawczym projekt nie był jeszcze w realizacji.

5. Pomoc techniczna

Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury w ramach Priorytetu VIII Pomoc techniczna zarezerwowała na 2007 r. środki w wysokości 4 736 800,00 PLN, z czego wydatkowano 2 152 394,23 PLN, co stanowi około 46 % wydatków planowanych.

Na działania związane z zarządzaniem, realizacją, monitorowaniem i kontrolą (Działanie 8.1) zaplanowano środki z Pomocy Technicznej RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 4 476 800,00 PLN, z czego wydatkowano 1 986 270,84 PLN, co stanowi około 45 % wydatków planowanych. W ramach tego działania sfinansowano wynagrodzenia 75 osób zaangażowanych przy RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W 2007 r. rozpoczęto aktywnie akcje szkoleniowe. Przeprowadzono trzy szkolenia, 
w których uczestniczyło 95 osób zaangażowanych w realizację RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Dzięki zakupom sprzętu informatycznego znacznie poprawił się stan zaplecza technicznego. Wyposażono 45 stanowisk pracy w komputery i niezbędny sprzęt biurowy. Stan wyposażenia stanowisk pracy osób zaangażowanych przy RPO Warmia i Mazury 200-2013 jest ogólnie zadawalający. W 2008 r. zaplanowano zwiększenie zakupu sprzętu komputerowego 
i biurowego adekwatnie do stanu zatrudnienia.

Ponadto Instytucja Zarządzająca od 2007 r. boryka się z niedoborem pomieszczeń w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia. Jedną z przyczyn był wydłużający się czas poszukiwania odpowiedniego lokum. W 2008 r. zaplanowano wszystkie prace remontowo-adaptacyjne nowej siedziby.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej nie zrealizowano operacji związanych z organizacją prac Pre-Komitetu. ze względu na to, iż pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się dopiero w 2008 r.

Na działania promocyjne i informacyjne (Działanie 8.2) zaplanowano 260 000,00 PLN, z czego wydatkowano 166 123,39 PLN, czyli około 64 % wydatków planowanych. W ramach tego działania przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów, 
w których uczestniczyło 200 osób. Ponadto została zorganizowana pierwsza, uroczysta konferencja w Rynie, inaugurująca RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W celu efektywnej promocji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 sfinansowano produkcję oraz emisję filmu promującego RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

Dopiero na 2008 r. zaplanowano wydanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ze względu na późne jego zatwierdzenie.

Przewidziane środki na Pomoc Techniczną RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w 2007 r.  zapewniły prawidłowe przygotowanie Instytucji Zarządzającej do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym środkom Instytucja Zarządzająca zgłosiła swoją deklarację do przeprowadzenia audytu zgodności, który jest w trakcie realizacji.

6 Promocja i informacja

- Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W dniu 18 grudnia 2007 roku Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przyjął projekt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013. Dokument będący przedmiotem realizacji przez MRR został przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej. W ramach realizacji założeń dokumentów programowych w okresie dwóch miesięcy od daty przyjęcia Strategii Komunikacji przez Komitet Koordynujący NSRO, Instytucje Zarządzające zostały zobowiązane do przedstawienia projektu Planów komunikacji dla poszczególnych programów w ramach funduszy strukturalnych, których istotą jest ich zgodność z zapisami Strategii Komunikacji. W związku z powyższym wszelkie działania promocyjne i informacyjne podejmowane przez IZ RPO w 2007r. oparte były jedynie na roboczej wersji Planu komunikacji, gdyż w eanym okresie sprawozdawczym trawały dopiero prace nad przedmiotowym dokumentem.

Plan Komunikacji dla RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zostanie przedłożony na początku 2008r. do konsultacji z Instytucjami Pośredniczącymi w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne.

Wdrażanie Planu Komunikacji ma nastąpić poprzez realizację działań skierowanych do poszczególnych grup docelowych, w oparciu o strategię informacyjną i promocyjną, wraz z jej instrumentami oraz harmonogramem zawartym w omawianym dokumencie. Realizacja odbywać się będzie na poziomie poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM i w zakresie określonych zadań. Sprawozdanie z realizacji Planu stanowić będzie część sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO WiM w województwie warmińsko – mazurskim.

- Konferencje i spotkania informacyjne

W dniu 5 listopada 2007 r. w Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym „Zamek Ryn” odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. W konferencji udział wzięło ok. 240 osób – potencjalnych beneficjentów RPO WiM - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych. Na konferencję zaproszono także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji przedstawiono ogólne założenia programu RPO WiM, jego zakres, oraz budżet, a także zaprezentowano kluczowe projekty przewidziane do wsparcia w ramach Programu. Odbyły się także konsultacje robocze potencjalnych beneficjentów z pracownikami Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

Ponadto pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WiM są zapraszani do udział w spotkaniach podczas których przedstawiają możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach RPO WiM.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeprowadzono 13 spotkań informacyjnych z potencjalnymi beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczących możliwości ubiegania się o środki w ramach osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM. Głównym tematem spotkań było przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z EFRR Spotkania te odbywały się zarówno w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie, jak i w siedzibach potencjalnych beneficjentów.

Dodatkowo pracownicy Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uczestniczyli w 16 spotkaniach roboczych z różnymi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WiM.

- Spot informacyjno-promocyjny RPO WiM

W październiku i listopadzie 2007 r. na antenie telewizji regionalnej TVP3 Oddział Olsztyn emitowano film (spot) informacyjny, promujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 105 emisji. Przedmiotem filmu były zdjęcia wybranych miejsc w regionie, przedstawiające możliwości, jakie niesie za sobą Regionalny Program Operacyjny w obecnej perspektywie finansowej (przedstawiono środki, które ma do dyspozycji województwo w ramach RPO WiM z podziałem na osie priorytetowe).

Począwszy od drugiego kwartału – przez okres 2008 roku planuje się produkcję i emisję 6 spotów promujących poszczególne osie priorytetowe RPO WiM w regionalnej telewizji i w telewizjach kablowych działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

- Szkolenia dla beneficjentów

Zorganizowano cykl dwudniowych szkoleń dla ok. 200 osobowej grupy potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w województwie warmińsko – mazurskim - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych nt. „Fundusze  strukturalne 2007 – 2013 szansą rozwoju regionu warmińsko – mazurskiego. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia”.

Szkolenie przeprowadzone zostało w czterech terminach (ten sam blok tematyczny w każdym), tj. 5-6.12.07 r., 13-14.12.07 r., 18-19.12.07 r., 20-21.12.07 r. w hotelu Orbis Novotel w Olsztynie. Szkolenie poprowadzili trenerzy firmy APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c. w Warszawie. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy przydatnej w procesie aplikowania o środki  Funduszy Europejskich. Podczas szkoleń przekazano uczestnikom materiały szkoleniowe oraz omawiane podczas spotkania prezentacje.

W 2008 roku planuje się organizację czterech szkoleń dla beneficjentów m.in. nt. „Warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”, z zakresu pomocy publicznej oraz z zakresu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie dla potencjalnych beneficjentów  w dniach 6-7 grudnia 2007 roku. Szkolenie pt.: ,,Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” odbyło się w Starych Jabłonkach. W trakcie szkolenia przedstawiono założenia Osi Priorytetowej Środowisko przyrodnicze, omówiono typy projektów, obliczanie luki finansowej, a także zakres studium wykonalności dla projektów środowiskowych. Przeprowadzone szkolenie miało również charakter warsztatowy. Uczestnikom zaprezentowano przykłady tzw. dobrych praktyk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Grupą docelową byli potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci.

Dodatkowo w szkoleniu tym wzięli udział pracownicy Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW 
w Olsztynie, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację osi 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM.

- Szkolenia dla pracowników

Zorganizowano dwudniowe szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi skierowane do kadry kierowniczej komórek tut. Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację RPO. Szkolenie odbyło się w dniach 8 - 9 listopad 2007 r.  w Mrągowie. W szkoleniu wzięło udział 19 osób. Wykonawcą szkolenia było Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o. w Warszawie.

Ponadto zorganizowano dwudniowe szkolenie z zagadnień dotyczących zasad wdrażania funduszy unijnych 
w obecnym okresie programowania, w który udział wzięli pracownicy tut. Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani 
w realizację RPO. Szkolenie odbyło się w trzech różnych terminach: 3-4 grudnia 2007r. (dla pracowników posiadających doświadczenie w zakresie aplikowania o środki unijne), 11-13 grudnia 2007r. i 18-20  grudnia 2007r. (dla pracowników nowozatrudnionych i dla których obecny zakres obowiązków zawiera nowe zagadnienia – ten sam program szkolenia w obu sesjach). 
W szkoleniu udział wzięły 74 osoby. Wykonawcą szkolenia była Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.

W nowym okresie sprawozdawczym planuje się także systematyczne szkolenia dla  pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. W ramach systemu szkoleń prowadzone będą szkolenia ogólne obejmujące wszystkich pracowników, jak również szkolenia tematyczne skierowane do pracowników poszczególnych komórek, w zależności od wykonywanych zadań merytorycznych. Zdobyta wiedza 
i umiejętności potwierdzone zostaną stosownymi certyfikatami.

- Strona internetowa

Strona internetowa poświecona RPO WiM funkcjonuje pod adresem www.rpo.warmia.mazury.pl Na stronie prezentowane są między innymi najważniejsze dokumenty dotyczące wdrażania programu, w tym akty prawne Wspólnoty, dokumenty krajowe, ogłoszenia o konkursach, itp. Na stronie, utworzonej w grudniu 2007r., średnio zanotowano około 90 odsłon w danym okresie sprawozdawczym i systematycznie ta liczba rośnie. Strona jest na bieżąco aktualizowana - 
w najbliższym czasie planuje się umieszczenie zakładki www.rpo.warmia.mazury.pl w serwisie internetowym Wrota Warmii 
i Mazur. Ponadto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została utworzona i uruchomiona strona internetowa dotycząca osi 6 Środowisko przyrodnicze. Strona ta funkcjonuje pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl, zakładka Fundusze Europejskie. Zawiera w szczególności: dokumenty programowe i akty prawne, informacje na temat RPO WiM przede wszystkich na temat osi 6, informacje dotyczące planowanych konkursów, dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach osi 6 (wzór wniosku aplikacyjnego wraz z instrukcją wypełniania), odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania, link do strony Instytucji Zarządzającej. Od momentu utworzenia tj. od 12 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r. stronę odwiedziło około 400 potencjalnych beneficjentów.

- Punkt Informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 umiejscowiony jest w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Biuro Promocji i Informacji Pracownik punktu odpowiada na pytania i wątpliwości potencjalnych beneficjentów. Informacje można uzyskać podczas osobistego spotkania z pracownikiem, a także drogą mailową i telefoniczną W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się utworzyć jeszcze przynajmniej dwa punkty kontaktowe - w subregionach w Ełku i Elblągu. Ponadto w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (IP) został uruchomiony punkt informacyjny, którego zadaniem jest udzielenie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ubiegania się o środki  z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013 na realizację inwestycji z osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze. Pracownik punktu informacyjnego udzielał informacji m.in. w zakresie typów projektów kwalifikujących się do dofinansowania, zasad kwalifikowalności wydatków czy kryteriów wyboru projektów. Przekazywane informacje miały miejsce zarówno w siedzibie punktu jak i drogą e-mailową i telefoniczną. Został również uruchomiony adres e-mailowy rpowim@wfosigw.olsztyn.pl. Dane punktu informacyjnego zostały umieszczone zarówno na stronie internetowej oraz na publikowanych ulotkach. Grupa docelowa to przede wszystkim beneficjenci i potencjalni beneficjenci

- Materiały informacyjno – promocyjne

Pod koniec 2007 roku rozpoczęto procedurę dot. wydania (w formie książkowej) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Wydano 1500 egzemplarzy dokumentu, który rozdysponowany został  wśród potencjalnych beneficjentów i pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu.

W najbliższym czasie planuje się także wydanie 8 różnych wzorów ulotek informacyjnych - jedną ogólną zawierająca kompendium wiedzy nt. RPO WiM i siedem charakteryzujących obszary w ramach poszczególnych osi priorytetowych: Turystyka, Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacji miast, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Przedsiębiorczość, Środowisko przyrodnicze. Zamierza się wydać 200 000 szt. ulotek.

Zakładamy cyklicznie umieszczanie artykułów i ogłoszeń informacyjno-promocyjnych w prasie o zasięgu regionalnym.

Na początku 2008 r. rozpoczęta została procedura dotycząca zamówienia banerów i innych elementów promocji wizualnej RPO WiM. Materiały te używane będą m.in. podczas  konferencji i spotkań, imprez plenerowych, wywiadów, itp. w regionie.

Zamierza się także zamówić gadżety promocyjne RPO WiM. Artykuły promocyjne będą przeznaczone zarówno dla potencjalnych beneficjentów, jak i pracowników instytucji  zaangażowanych w realizację RPO WiM w celu promocji programu. Dystrybucja gadżetów odbędzie się m.in. podczas konferencji i spotkań   z potencjalnymi beneficjentami.

Ponadto w grudniu 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IP) przygotowano i wydano ulotkę informacyjno-promocyjną o osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze. Zakres ulotki obejmował m.in. cel osi, przykładowe rodzaje projektów, rodzaje beneficjentów, maksymalny poziom dofinansowania. Nakład ulotki wyniósł 20 000 szt. Grupa docelowa to przede wszystkim potencjalni beneficjenci i beneficjenci.

- Konkursy

W kwietniu 2008 r. ogłoszono konkurs dla dziennikarzy propagujących tematykę funduszy unijnych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WiM. Celem konkursu jest wyłonienie tekstu prasowego, audycji radiowej oraz materiału telewizyjnego, które w najpełniejszej formie oddadzą ideę realizacji RPO WiM. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasy lokalnej, lokalnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

Planuje się także ogłoszenie konkursu na maskotkę promocyjną RPO. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez stronę internetową i będzie skierowany do profesjonalnych firm promocyjno – marketingowych z całego kraju, jak również grafików komputerowych.

7. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: |
| --- | --- |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

Załączniki:

Wskaźniki kontekstowe dla województwa warmińsko-mazurskiego

Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe  pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek."

Wskaźnik kontekstowy - Produkt krajowy brutto na mieszkańca. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego.

Mierzony jako wskaźnik kontekstowy PKB per capita mierzony metodą siły nabywczej jako procent średniej UE (UE27=100); (%)

Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku  - nie są to wielkości skumulowane

Przyjęcia do pracy. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego.

Długość dróg w km. mierzony jako wskaźnik kontekstowy

Linie kolejowe eksploatowane mierzone jako wskaźnik kontekstowy.

Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych. Dane wg. Rocznika statystycznego województwa warmińsko-mazurskiego