Sprawozdanie z realizacji inwestycji

pn. „ Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”

w okresie 01.01.2008r. – 30.06.2008r.

(Inwestycja realizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)

Informacje ogólne:

Wysokość dotacji: 5 760 282,00 złotych

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie styczeń – marzec 2008r. rozpoczęto studyjne prace przygotowawcze związane z wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie InŜyniera kontraktu (inwestora zastępczego). Wszczęcie procedury nastąpiło w dniu 07 marca 2008r. poprzez zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym WE oraz na stronie internetowej Filharmonii.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 kwietnia 2008r. Ponadto, zawarto umowy:

1. dzierżawy ogrodzenia z firmą „CENTBET” Spółka Jawna;

2. usługi ochrony placu budowy z firmą „AROKA” Spółka z o.o.

Wydatki inwestycyjne w tym okresie wyniosły: 33 667,28 złotych

W okresie kwiecień – czerwiec 2007r. prowadzono procedurę przetargową na wyłonienie firmy – wykonawcy, który pełnił będzie funkcję inżyniera kontraktu (inwestora zastępczego). Do dnia 23 kwietnia 2008r. wpłynęło 
5 ofert. W wyniku badania złożonych ofert stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o. w Olsztynie. Cena ofertowa wynosi: 719 129,00 złotych brutto. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w pierwszej połowie lipca 2008r.

Wydatki poniesione w tym okresie dotyczą wydatków związanych z dzierżawą ogrodzenia i usługą ochrony placu budowy.

Wydatki inwestycyjne w tym okresie wyniosły: 33 815,38 złotych

Wyszczególnienie wydatków z dotacji celowej Kwota

Dotacja celowa na inwestycję 5 760 282,00 zł

Razem wydatkowano (na dzień 30 czerwca 2008r.) 67 482,66 zł

Pozostała kwota: 5 692 799,34 zł