Przebieg zadań inwestycyjnych

za I półrocze 2008r.

- Wykonanie monitoringu obiektu

W miesiącu maju/08 zostało złożone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- sygnalizacji włamania wraz z kontrolą dostępu

- systemu sygnalizacji pożarowej

- systemu telewizji przemysłowej

Została wyłoniona firma, która do dnia 20 sierpnia 2008r. wykona w/w dokumentację.

- Wykonanie schodów wejściowych do budynku

W maju/08 wystąpiliśmy do Wydziału Architektury z Wnioskiem o zamiarze wykonania robót budowlanych. Otrzymaliśmy stosowne pozwolenie. Zebraliśmy wszelkie informacje dotyczące zastosowania materiałów o długiej gwarancji użyteczności. Rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej na wykonanie robót.