Aneks nr 1

do porozumienia nr PR.I.0723/1/08 zawartego w Olsztynie w dniu 09.05.2008 r. w sprawie powierzenia przez województwo warmińsko – mazurskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie II etapu przygotowania do realizacji projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E 70” na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

zawarty w Olsztynie, w  dniu …………….. 2008 r.

pomiędzy:

Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w imieniu którego działają:

1)  Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

2)  Pan Grzegorz Nowaczyk – Członek Zarządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego

zwanym dalej „Powierzającym”

a

Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działają:

1)  Pan Jan Kozłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego

2)  Pan Mieczysław Struk – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

zwanym dalej „Przyjmującym”,

o następującej treści:

§ 1

W Porozumieniu nr PR.I.0723/1/08 z dnia 09.05.2008 r. strony wprowadzają następujące zmiany:

- zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu,

- treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadanie określone w § 1 w terminie do dnia 16 grudnia 2008 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki finansowe w terminie do 24 grudnia  2008 r.

3. Niewykorzystana część środków finansowych  podlega zwrotowi na rachunek Powierzającego w Banku Millennium nr 08 1160 2202 0000 0000 3098 9250, nie później niż do 29 grudnia 2008 r.”,

- treść § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmujący w terminie do 24 grudnia 2008 r. zobowiązuje się do przedstawienia 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Porozumienia.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia nr PR.I.0723/1/08 z dnia 09.05.2008 r. pozostają bez zmian.

§ 3

- Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Województwa Pomorskiego.

- Niniejszy Aneks wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia 
w Dzienniku Urzędowym tego z ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, które ukazało się później.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej 
ze Stron.

| Powierzający | Przyjmujący |
| --- | --- |
| Jacek Protas | Jan Kozłowski |
| Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego | Marszałek Województwa Pomorskiego |
| Grzegorz Nowaczyk | Mieczysław Struk |
| Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego | Wicemarszałek Województwa Pomorskiego |

Załącznik nr 1 do Aneksu

z dnia ………………….. 2008 r.

Zakres rzeczowy, finansowy i termin przekazania środków finansowych

| Lp. | Zakres rzeczowy | Środki finansowe | Termin przekazania środków |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie studium wykonalności projektu Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70 | 54 535,00 | Kwota 54 535,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym |
|  | Szkolenia dla partnerów projektu w zakresie: - metodologii wyliczania luki finansowej i ustalenia poziomu dofinansowania - zarządzania dużym projektem sieciowym (+podstawy FIDIC) - prawa zamówień publicznych - pomocy publicznej | 14 250,00 | Kwota 14 250,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym |
|  | Promocja projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E 70”, w tym: - organizacja konferencji i seminariów - udział w targach turystycznych | 7 850,00 | Kwota 7 850,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym |
|  | Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Pętla Żuławska | 31 465,00 | Kwota 31 465,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym |
|  | Razem | 108 100,00 |  |